| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de fin de formation, formation initiale

Session Juin 2008

Filière	 : Chef de chantier Travaux Publics 		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien 						Barème: /60

Durée : 5 heures 						Variante 01

Sujet : Construction d’un quai en béton armé   voir les dimensions dans  le  croquis ci-joint) :

Travail demandé :

1. Décrivez le mode opératoire (tâches et tâches élémentaires) pour l’exécution  de ce projet

2.  Etablir le devis quantitatif (avant métré)

3.  Choix du matériel nécessaire pour l’exécution de ce projet

4.  Citez les risques et les précautions à prendre pour l’exécution de ce projet

5. Etablir un plan d’installation et d’hygiène repartir sur une surface de 1000m²

6- Etablir les prévisions des matériaux nécessaires à l’exécution de ce projet sachant que le dosage de béton

| Désignation | Ciment CPJ 35 | Ciment CPJ 45 | Sable en litre | Gravier en litre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Béton de propreté | 250 |  | 450 | 780 |
| Béton armé |  | 350 | 400 | 700 |

Remarques :

Répondez aux questions 1,3 et 4 sous forme de ce tableau sur format A3

| Mode opératoire avec croquis technique | Choix du matériel | Risques | Prévention à prendre |
| --- | --- | --- | --- |

| Dimensionnement en mètre | H | h | n | b | bo | b1 | b2 | a | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variante n°1 | 8.00 | 6.00 | 0 .75 | 1.40 | 1.00 | 0.60 | 1.50 | 0.80 | 100 |

1/4

L= Longueur  du mur

Barème:

## 1/    …………………….15PTS

## 2/………………………15PTS

## 3/………………..……..06PTS

## 4/……………..………..O8PTS

## 5/………………………10PTS

## 6/………………………06PTS

2/4

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES² | NOMBRE | DIMENSIONS |  |  |  |  |  | QUANTITES |  |  |  | UNITE | QUANTITES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3/4

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES² | NOMBRE | DIMENSIONS |  |  |  |  |  | QUANTITES |  |  |  | UNITE | QUANTITES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4/4

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de fin de formation, formation initiale

Session Juin 2008

Filière	 : Chef de chantier Travaux Publics 		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien 						Barème: /60

Durée : 5 heures 						Variante 02

Sujet : Construction d’un quai en béton armé   voir les dimensions dans  le  croquis ci-joint) :

Travail demandé :

1. Décrivez le mode opératoire (tâches et tâches élémentaires) pour l’exécution  de ce projet

2.  Etablir le devis quantitatif (avant métré)

3.  Choix du matériel nécessaire pour l’exécution de ce projet

4.  Citez les risques et les précautions à prendre pour l’exécution de ce projet

5. Etablir un plan d’installation et d’hygiène repartir sur une surface de 1000m²

6- Etablir les prévisions des matériaux nécessaires à l’exécution de ce projet sachant que le dosage de béton

| Désignation | Ciment CPJ 35 | Ciment CPJ 45 | Sable en litre | Gravier en litre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Béton de propreté | 250 |  | 450 | 780 |
| Béton armé |  | 350 | 400 | 700 |

Remarques :

Répondez aux questions 1,3 et 4 sous forme de ce tableau sur format A3

| Mode opératoire avec croquis technique | Choix du matériel | Risques | Prévention à prendre |
| --- | --- | --- | --- |

| Dimensionnement en mètre | H | h | n | b | bo | b1 | b2 | a | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variante n°2 | 7.00 | 4.75 | 0 .65 | 1.30 | 1.00 | 0.60 | 1.40 | 0.80 | 100 |

1/4

L= Longueur  du mur

Barème:

## 1/    …………………….15PTS

## 2/………………………15PTS

## 3/………………..……..06PTS

## 4/……………..………..O8PTS

## 5/………………………10PTS

## 6/………………………06PTS

2/4

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES² | NOMBRE | DIMENSIONS |  |  |  |  |  | QUANTITES |  |  |  | UNITE | QUANTITES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3/4

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES² | NOMBRE | DIMENSIONS |  |  |  |  |  | QUANTITES |  |  |  | UNITE | QUANTITES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4/4

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de fin de formation, formation initiale

Session Juin 2008

Filière	 : Chef de chantier Travaux Publics 		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien 						Barème: /60

Durée : 5 heures 						Variante 03

Sujet : Construction d’un quai en béton armé   voir les dimensions dans  le  croquis ci-joint) :

Travail demandé :

1. Décrivez le mode opératoire (tâches et tâches élémentaires) pour l’exécution  de ce projet

2.  Etablir le devis quantitatif (avant métré)

3.  Choix du matériel nécessaire pour l’exécution de ce projet

4.  Citez les risques et les précautions à prendre pour l’exécution de ce projet

5. Etablir un plan d’installation et d’hygiène repartir sur une surface de 1000m²

6- Etablir les prévisions des matériaux nécessaires à l’exécution de ce projet sachant que le dosage de béton

| Désignation | Ciment CPJ 35 | Ciment CPJ 45 | Sable en litre | Gravier en litre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Béton de propreté | 250 |  | 450 | 780 |
| Béton armé |  | 350 | 400 | 700 |

Remarques :

Répondez aux questions 1,3 et 4 sous forme de ce tableau sur format A3

| Mode opératoire avec croquis technique | Choix du matériel | Risques | Prévention à prendre |
| --- | --- | --- | --- |

| Dimensionnement en mètre | H | h | n | b | bo | b1 | b2 | a | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variante n°3 | 6.00 | 4.50 | 0 .60 | 1.20 | 1.00 | 0.60 | 1.50 | 0.80 | 100 |

1/4

L= Longueur  du mur

Barème:

## 1/    …………………….15PTS

## 2/………………………15PTS

## 3/………………..……..06PTS

## 4/……………..………..O8PTS

## 5/………………………10PTS

## 6/………………………06PTS

2/4

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES² | NOMBRE | DIMENSIONS |  |  |  |  |  | QUANTITES |  |  |  | UNITE | QUANTITES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3/4

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES² | NOMBRE | DIMENSIONS |  |  |  |  |  | QUANTITES |  |  |  | UNITE | QUANTITES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4/4

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de fin de formation, formation initiale

Session Juin 2008

Filière	 : Chef de chantier Travaux Publics 		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien 						Barème: /60

Durée : 5 heures 						Variante 04

Sujet : Construction d’un quai en béton armé   voir les dimensions dans  le  croquis ci-joint) :

Travail demandé :

1. Décrivez le mode opératoire (tâches et tâches élémentaires) pour l’exécution  de ce projet

2.  Etablir le devis quantitatif (avant métré)

3.  Choix du matériel nécessaire pour l’exécution de ce projet

4.  Citez les risques et les précautions à prendre pour l’exécution de ce projet

5. Etablir un plan d’installation et d’hygiène repartir sur une surface de 1000m²

6- Etablir les prévisions des matériaux nécessaires à l’exécution de ce projet sachant que le dosage de béton

| Désignation | Ciment CPJ 35 | Ciment CPJ 45 | Sable en litre | Gravier en litre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Béton de propreté | 250 |  | 450 | 780 |
| Béton armé |  | 350 | 400 | 700 |

Remarques :

Répondez aux questions 1,3 et 4 sous forme de ce tableau sur format A3

| Mode opératoire avec croquis technique | Choix du matériel | Risques | Prévention à prendre |
| --- | --- | --- | --- |

| Dimensionnement en mètre | H | h | n | b | bo | b1 | b2 | a | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variante n°4 | 6.50 | 4.65 | 0 .75 | 1.10 | 1.00 | 0.60 | 1.50 | 0.65 | 90 |

1/4

L= Longueur  du mur

Barème:

## 1/    …………………….15PTS

## 2/………………………15PTS

## 3/………………..……..06PTS

## 4/……………..………..O8PTS

## 5/………………………10PTS

## 6/………………………06PTS

2/4

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES² | NOMBRE | DIMENSIONS |  |  |  |  |  | QUANTITES |  |  |  | UNITE | QUANTITES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3/4

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES² | NOMBRE | DIMENSIONS |  |  |  |  |  | QUANTITES |  |  |  | UNITE | QUANTITES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4/4

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de fin de formation, formation initiale

Session Juin 2008

Filière	 : Chef de chantier Travaux Publics 		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien 						Barème: /60

Durée : 5 heures 						Variante 05

Sujet : Construction d’un quai en béton armé   voir les dimensions dans  le  croquis ci-joint) :

Travail demandé :

1. Décrivez le mode opératoire (tâches et tâches élémentaires) pour l’exécution  de ce projet

2.  Etablir le devis quantitatif (avant métré)

3.  Choix du matériel nécessaire pour l’exécution de ce projet

4.  Citez les risques et les précautions à prendre pour l’exécution de ce projet

5. Etablir un plan d’installation et d’hygiène repartir sur une surface de 1000m²

6- Etablir les prévisions des matériaux nécessaires à l’exécution de ce projet sachant que le dosage de béton

| Désignation | Ciment CPJ 35 | Ciment CPJ 45 | Sable en litre | Gravier en litre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Béton de propreté | 250 |  | 450 | 780 |
| Béton armé |  | 350 | 400 | 700 |

Remarques :

Répondez aux questions 1,3 et 4 sous forme de ce tableau sur format A3

| Mode opératoire avec croquis technique | Choix du matériel | Risques | Prévention à prendre |
| --- | --- | --- | --- |

| Dimensionnement en mètre | H | h | n | b | bo | b1 | b2 | a | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variante n°5 | 7.50 | 6.00 | 0 .80 | 1.40 | 1.10 | 0.60 | 1.50 | 0.70 | 100 |

1/4

L= Longueur  du mur

Barème:

## 1/    …………………….15PTS

## 2/………………………15PTS

## 3/………………..……..06PTS

## 4/……………..………..O8PTS

## 5/………………………10PTS

## 6/………………………06PTS

2/4

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES² | NOMBRE | DIMENSIONS |  |  |  |  |  | QUANTITES |  |  |  | UNITE | QUANTITES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3/4

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES² | NOMBRE | DIMENSIONS |  |  |  |  |  | QUANTITES |  |  |  | UNITE | QUANTITES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4/4

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de fin de formation, formation initiale

Session Juin 2008

Filière	 : Chef de chantier Travaux Publics 		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien 						Barème: /60

Durée : 5 heures 						Variante 06

Sujet : Construction d’un quai en béton armé   voir les dimensions dans  le  croquis ci-joint) :

Travail demandé :

1. Décrivez le mode opératoire (tâches et tâches élémentaires) pour l’exécution  de ce projet

2.  Etablir le devis quantitatif (avant métré)

3.  Choix du matériel nécessaire pour l’exécution de ce projet

4.  Citez les risques et les précautions à prendre pour l’exécution de ce projet

5. Etablir un plan d’installation et d’hygiène repartir sur une surface de 1000m²

6- Etablir les prévisions des matériaux nécessaires à l’exécution de ce projet sachant que le dosage de béton

| Désignation | Ciment CPJ 35 | Ciment CPJ 45 | Sable en litre | Gravier en litre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Béton de propreté | 250 |  | 450 | 780 |
| Béton armé |  | 350 | 400 | 700 |

Remarques :

Répondez aux questions 1,3 et 4 sous forme de ce tableau sur format A3

| Mode opératoire avec croquis technique | Choix du matériel | Risques | Prévention à prendre |
| --- | --- | --- | --- |

| Dimensionnement en mètre | H | h | n | b | bo | b1 | b2 | a | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variante n°6 | 8.50 | 7.00 | 0.80 | 1.40 | 1.00 | 0.80 | 1.50 | 0.80 | 100 |

1/4

L= Longueur  du mur

Barème:

## 1/    …………………….15PTS

## 2/………………………15PTS

## 3/………………..……..06PTS

## 4/……………..………..O8PTS

## 5/………………………10PTS

## 6/………………………06PTS

2/4

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES² | NOMBRE | DIMENSIONS |  |  |  |  |  | QUANTITES |  |  |  | UNITE | QUANTITES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3/4

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES² | NOMBRE | DIMENSIONS |  |  |  |  |  | QUANTITES |  |  |  | UNITE | QUANTITES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4/4

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de fin de formation, formation initiale

Session Juin 2008

Filière	 : Chef de chantier Travaux Publics 		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien 						Barème: /60

Durée : 5 heures 						Variante 07

Sujet : Construction d’un quai en béton armé   voir les dimensions dans  le  croquis ci-joint) :

Travail demandé :

1. Décrivez le mode opératoire (tâches et tâches élémentaires) pour l’exécution  de ce projet

2.  Etablir le devis quantitatif (avant métré)

3.  Choix du matériel nécessaire pour l’exécution de ce projet

4.  Citez les risques et les précautions à prendre pour l’exécution de ce projet

5. Etablir un plan d’installation et d’hygiène repartir sur une surface de 1000m²

6- Etablir les prévisions des matériaux nécessaires à l’exécution de ce projet sachant que le dosage de béton

| Désignation | Ciment CPJ 35 | Ciment CPJ 45 | Sable en litre | Gravier en litre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Béton de propreté | 250 |  | 450 | 780 |
| Béton armé |  | 350 | 400 | 700 |

Remarques :

Répondez aux questions 1,3 et 4 sous forme de ce tableau sur format A3

| Mode opératoire avec croquis technique | Choix du matériel | Risques | Prévention à prendre |
| --- | --- | --- | --- |

| Dimensionnement en mètre | H | h | n | b | bo | b1 | b2 | a | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variante n°7 | 5.50 | 3.50 | 0.60 | 1.30 | 1.00 | 0.60 | 1.40 | 0.80 | 100 |

1/4

L= Longueur  du mur

Barème:

## 1/    …………………….15PTS

## 2/………………………15PTS

## 3/………………..……..06PTS

## 4/……………..………..O8PTS

## 5/………………………10PTS

## 6/………………………06PTS

2/4

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES² | NOMBRE | DIMENSIONS |  |  |  |  |  | QUANTITES |  |  |  | UNITE | QUANTITES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3/4

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES² | NOMBRE | DIMENSIONS |  |  |  |  |  | QUANTITES |  |  |  | UNITE | QUANTITES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4/4

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de fin de formation, formation initiale

Session Juin 2008

Filière	 : Chef de chantier Travaux Publics 		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien 						Barème: /60

Durée : 5 heures 						Variante 08

Sujet : Construction d’un quai en béton armé   voir les dimensions dans  le  croquis ci-joint) :

Travail demandé :

1. Décrivez le mode opératoire (tâches et tâches élémentaires) pour l’exécution  de ce projet

2.  Etablir le devis quantitatif (avant métré)

3.  Choix du matériel nécessaire pour l’exécution de ce projet

4.  Citez les risques et les précautions à prendre pour l’exécution de ce projet

5. Etablir un plan d’installation et d’hygiène repartir sur une surface de 1000m²

6- Etablir les prévisions des matériaux nécessaires à l’exécution de ce projet sachant que le dosage de béton

| Désignation | Ciment CPJ 35 | Ciment CPJ 45 | Sable en litre | Gravier en litre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Béton de propreté | 250 |  | 450 | 780 |
| Béton armé |  | 350 | 400 | 700 |

Remarques :

Répondez aux questions 1,3 et 4 sous forme de ce tableau sur format A3

| Mode opératoire avec croquis technique | Choix du matériel | Risques | Prévention à prendre |
| --- | --- | --- | --- |

| Dimensionnement en mètre | H | h | n | b | bo | b1 | b2 | a | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variante n°8 | 8.00 | 7.00 | 0 .85 | 1.50 | 1.00 | 0.80 | 1.50 | 0.90 | 105 |

1/4

L= Longueur  du mur

Barème:

## 1/    …………………….15PTS

## 2/………………………15PTS

## 3/………………..……..06PTS

## 4/……………..………..O8PTS

## 5/………………………10PTS

## 6/………………………06PTS

2/4

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES² | NOMBRE | DIMENSIONS |  |  |  |  |  | QUANTITES |  |  |  | UNITE | QUANTITES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3/4

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES² | NOMBRE | DIMENSIONS |  |  |  |  |  | QUANTITES |  |  |  | UNITE | QUANTITES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4/4

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de fin de formation, formation initiale

Session Juin 2008

Filière	 : Chef de chantier Travaux Publics 		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien 						Barème: /60

Durée : 5 heures 						Variante 09

Sujet : Construction d’un quai en béton armé   voir les dimensions dans  le  croquis ci-joint) :

Travail demandé :

1. Décrivez le mode opératoire (tâches et tâches élémentaires) pour l’exécution  de ce projet

2.  Etablir le devis quantitatif (avant métré)

3.  Choix du matériel nécessaire pour l’exécution de ce projet

4.  Citez les risques et les précautions à prendre pour l’exécution de ce projet

5. Etablir un plan d’installation et d’hygiène repartir sur une surface de 1000m²

6- Etablir les prévisions des matériaux nécessaires à l’exécution de ce projet sachant que le dosage de béton

| Désignation | Ciment CPJ 35 | Ciment CPJ 45 | Sable en litre | Gravier en litre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Béton de propreté | 250 |  | 450 | 780 |
| Béton armé |  | 350 | 400 | 700 |

Remarques :

Répondez aux questions 1,3 et 4 sous forme de ce tableau sur format A3

| Mode opératoire avec croquis technique | Choix du matériel | Risques | Prévention à prendre |
| --- | --- | --- | --- |

| Dimensionnement en mètre | H | h | n | b | bo | b1 | b2 | a | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variante n°9 | 6.50 | 5.00 | 0 .75 | 1.10 | 1.00 | 0.80 | 1.50 | 0.75 | 120 |

1/4

L= Longueur  du mur

Barème:

## 1/    …………………….15PTS

## 2/………………………15PTS

## 3/………………..……..06PTS

## 4/……………..………..O8PTS

## 5/………………………10PTS

## 6/………………………06PTS

2/4

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES² | NOMBRE | DIMENSIONS |  |  |  |  |  | QUANTITES |  |  |  | UNITE | QUANTITES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3/4

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES² | NOMBRE | DIMENSIONS |  |  |  |  |  | QUANTITES |  |  |  | UNITE | QUANTITES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4/4

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de fin de formation, formation initiale

Session Juin 2008

Filière	 : Chef de chantier Travaux Publics 		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien 						Barème: /60

Durée : 5 heures 						Variante 10

Sujet : Construction d’un quai en béton armé   voir les dimensions dans  le  croquis ci-joint) :

Travail demandé :

1. Décrivez le mode opératoire (tâches et tâches élémentaires) pour l’exécution  de ce projet

2.  Etablir le devis quantitatif (avant métré)

3.  Choix du matériel nécessaire pour l’exécution de ce projet

4.  Citez les risques et les précautions à prendre pour l’exécution de ce projet

5. Etablir un plan d’installation et d’hygiène repartir sur une surface de 1000m²

6- Etablir les prévisions des matériaux nécessaires à l’exécution de ce projet sachant que le dosage de béton

| Désignation | Ciment CPJ 35 | Ciment CPJ 45 | Sable en litre | Gravier en litre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Béton de propreté | 250 |  | 450 | 780 |
| Béton armé |  | 350 | 400 | 700 |

Remarques :

Répondez aux questions 1,3 et 4 sous forme de ce tableau sur format A3

| Mode opératoire avec croquis technique | Choix du matériel | Risques | Prévention à prendre |
| --- | --- | --- | --- |

| Dimensionnement en mètre | H | h | n | b | bo | b1 | b2 | a | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variante n°10 | 5.00 | 3.00 | 0 .60 | 1.00 | 1.30 | 0.60 | 1.50 | 0.80 | 140 |

1/4

L= Longueur  du mur

Barème:

## 1/    …………………….15PTS

## 2/………………………15PTS

## 3/………………..……..06PTS

## 4/……………..………..O8PTS

## 5/………………………10PTS

## 6/………………………06PTS

2/4

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES² | NOMBRE | DIMENSIONS |  |  |  |  |  | QUANTITES |  |  |  | UNITE | QUANTITES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3/4

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES² | NOMBRE | DIMENSIONS |  |  |  |  |  | QUANTITES |  |  |  | UNITE | QUANTITES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4/4

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de fin de formation, formation initiale

Session Juin 2008

Filière	 : Chef de chantier Travaux Publics 		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien 						Barème: /60

Durée : 5 heures 						Variante 11

Sujet : Construction d’un quai en béton armé   voir les dimensions dans  le  croquis ci-joint) :

Travail demandé :

1. Décrivez le mode opératoire (tâches et tâches élémentaires) pour l’exécution  de ce projet

2.  Etablir le devis quantitatif (avant métré)

3.  Choix du matériel nécessaire pour l’exécution de ce projet

4.  Citez les risques et les précautions à prendre pour l’exécution de ce projet

5. Etablir un plan d’installation et d’hygiène repartir sur une surface de 1000m²

6- Etablir les prévisions des matériaux nécessaires à l’exécution de ce projet sachant que le dosage de béton

| Désignation | Ciment CPJ 35 | Ciment CPJ 45 | Sable en litre | Gravier en litre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Béton de propreté | 250 |  | 450 | 780 |
| Béton armé |  | 350 | 400 | 700 |

Remarques :

Répondez aux questions 1,3 et 4 sous forme de ce tableau sur format A3

| Mode opératoire avec croquis technique | Choix du matériel | Risques | Prévention à prendre |
| --- | --- | --- | --- |

| Dimensionnement en mètre | H | h | n | b | bo | b1 | b2 | a | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variante n°11 | 8.50 | 6.50 | 0 .70 | 1.60 | 1.10 | 0.80 | 1.80 | 0.95 | 130 |

1/4

L= Longueur  du mur

Barème:

## 1/    …………………….15PTS

## 2/………………………15PTS

## 3/………………..……..06PTS

## 4/……………..………..O8PTS

## 5/………………………10PTS

## 6/………………………06PTS

2/4

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES² | NOMBRE | DIMENSIONS |  |  |  |  |  | QUANTITES |  |  |  | UNITE | QUANTITES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3/4

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES² | NOMBRE | DIMENSIONS |  |  |  |  |  | QUANTITES |  |  |  | UNITE | QUANTITES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4/4

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de fin de formation, formation initiale

Session Juin 2008

Filière	 : Chef de chantier Travaux Publics 		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien 						Barème: /60

Durée : 5 heures 						Variante 12

Sujet : Construction d’un quai en béton armé   voir les dimensions dans  le  croquis ci-joint) :

Travail demandé :

1. Décrivez le mode opératoire (tâches et tâches élémentaires) pour l’exécution  de ce projet

2.  Etablir le devis quantitatif (avant métré)

3.  Choix du matériel nécessaire pour l’exécution de ce projet

4.  Citez les risques et les précautions à prendre pour l’exécution de ce projet

5. Etablir un plan d’installation et d’hygiène repartir sur une surface de 1000m²

6- Etablir les prévisions des matériaux nécessaires à l’exécution de ce projet sachant que le dosage de béton

| Désignation | Ciment CPJ 35 | Ciment CPJ 45 | Sable en litre | Gravier en litre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Béton de propreté | 250 |  | 450 | 780 |
| Béton armé |  | 350 | 400 | 700 |

Remarques :

Répondez aux questions 1,3 et 4 sous forme de ce tableau sur format A3

| Mode opératoire avec croquis technique | Choix du matériel | Risques | Prévention à prendre |
| --- | --- | --- | --- |

| Dimensionnement en mètre | H | h | n | b | bo | b1 | b2 | a | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variante n°12 | 6.00 | 4.00 | 0 .70 | 1.40 | 1.00 | 0.60 | 1.50 | 0.80 | 150 |

1/4

L= Longueur  du mur

Barème:

## 1/    …………………….15PTS

## 2/………………………15PTS

## 3/………………..……..06PTS

## 4/……………..………..O8PTS

## 5/………………………10PTS

## 6/………………………06PTS

2/4

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES² | NOMBRE | DIMENSIONS |  |  |  |  |  | QUANTITES |  |  |  | UNITE | QUANTITES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3/4

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES² | NOMBRE | DIMENSIONS |  |  |  |  |  | QUANTITES |  |  |  | UNITE | QUANTITES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4/4

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de fin de formation, formation initiale

Session Juin 2008

Filière	 : Chef de chantier Travaux Publics 		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien 						Barème: /60

Durée : 5 heures 						Variante 13

Sujet : Construction d’un quai en béton armé   voir les dimensions dans  le  croquis ci-joint) :

Travail demandé :

1. Décrivez le mode opératoire (tâches et tâches élémentaires) pour l’exécution  de ce projet

2.  Etablir le devis quantitatif (avant métré)

3.  Choix du matériel nécessaire pour l’exécution de ce projet

4.  Citez les risques et les précautions à prendre pour l’exécution de ce projet

5. Etablir un plan d’installation et d’hygiène repartir sur une surface de 1000m²

6- Etablir les prévisions des matériaux nécessaires à l’exécution de ce projet sachant que le dosage de béton

| Désignation | Ciment CPJ 35 | Ciment CPJ 45 | Sable en litre | Gravier en litre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Béton de propreté | 250 |  | 450 | 780 |
| Béton armé |  | 350 | 400 | 700 |

Remarques :

Répondez aux questions 1,3 et 4 sous forme de ce tableau sur format A3

| Mode opératoire avec croquis technique | Choix du matériel | Risques | Prévention à prendre |
| --- | --- | --- | --- |

| Dimensionnement en mètre | H | h | n | b | bo | b1 | b2 | a | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variante n°13 | 7.00 | 5.00 | 0 .70 | 1.45 | 1.05 | 0.80 | 1.50 | 0.70 | 140 |

1/4

L= Longueur  du mur

Barème:

## 1/    …………………….15PTS

## 2/………………………15PTS

## 3/………………..……..06PTS

## 4/……………..………..O8PTS

## 5/………………………10PTS

## 6/………………………06PTS

2/4

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES² | NOMBRE | DIMENSIONS |  |  |  |  |  | QUANTITES |  |  |  | UNITE | QUANTITES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3/4

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES² | NOMBRE | DIMENSIONS |  |  |  |  |  | QUANTITES |  |  |  | UNITE | QUANTITES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4/4

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de fin de formation, formation initiale

Session Juin 2008

Filière	 : Chef de chantier Travaux Publics 		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien 						Barème: /60

Durée : 5 heures 						Variante 14

Sujet : Construction d’un quai en béton armé   voir les dimensions dans  le  croquis ci-joint) :

Travail demandé :

1. Décrivez le mode opératoire (tâches et tâches élémentaires) pour l’exécution  de ce projet

2.  Etablir le devis quantitatif (avant métré)

3.  Choix du matériel nécessaire pour l’exécution de ce projet

4.  Citez les risques et les précautions à prendre pour l’exécution de ce projet

5. Etablir un plan d’installation et d’hygiène repartir sur une surface de 1000m²

6- Etablir les prévisions des matériaux nécessaires à l’exécution de ce projet sachant que le dosage de béton

| Désignation | Ciment CPJ 35 | Ciment CPJ 45 | Sable en litre | Gravier en litre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Béton de propreté | 250 |  | 450 | 780 |
| Béton armé |  | 350 | 400 | 700 |

Remarques :

Répondez aux questions 1,3 et 4 sous forme de ce tableau sur format A3

| Mode opératoire avec croquis technique | Choix du matériel | Risques | Prévention à prendre |
| --- | --- | --- | --- |

| Dimensionnement en mètre | H | h | n | b | bo | b1 | b2 | a | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variante n°14 | 8.00 | 6.50 | 0 .75 | 1.55 | 1.10 | 0.85 | 2.00 | 0.85 | 110 |

1/4

L= Longueur  du mur

Barème:

## 1/    …………………….15PTS

## 2/………………………15PTS

## 3/………………..……..06PTS

## 4/……………..………..O8PTS

## 5/………………………10PTS

## 6/………………………06PTS

2/4

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES² | NOMBRE | DIMENSIONS |  |  |  |  |  | QUANTITES |  |  |  | UNITE | QUANTITES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3/4

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES² | NOMBRE | DIMENSIONS |  |  |  |  |  | QUANTITES |  |  |  | UNITE | QUANTITES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4/4

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de fin de formation, formation initiale

Session Juin 2008

Filière	 : Chef de chantier Travaux Publics 		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien 						Barème: /60

Durée : 5 heures 						Variante 15

Sujet : Construction d’un quai en béton armé   voir les dimensions dans  le  croquis ci-joint) :

Travail demandé :

1. Décrivez le mode opératoire (tâches et tâches élémentaires) pour l’exécution  de ce projet

2.  Etablir le devis quantitatif (avant métré)

3.  Choix du matériel nécessaire pour l’exécution de ce projet

4.  Citez les risques et les précautions à prendre pour l’exécution de ce projet

5. Etablir un plan d’installation et d’hygiène repartir sur une surface de 1000m²

6- Etablir les prévisions des matériaux nécessaires à l’exécution de ce projet sachant que le dosage de béton

| Désignation | Ciment CPJ 35 | Ciment CPJ 45 | Sable en litre | Gravier en litre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Béton de propreté | 250 |  | 450 | 780 |
| Béton armé |  | 350 | 400 | 700 |

Remarques :

Répondez aux questions 1,3 et 4 sous forme de ce tableau sur format A3

| Mode opératoire avec croquis technique | Choix du matériel | Risques | Prévention à prendre |
| --- | --- | --- | --- |

| Dimensionnement en mètre | H | h | n | b | bo | b1 | b2 | a | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variante n°15 | 8.00 | 6.00 | 0 .75 | 1.40 | 1.00 | 0.60 | 1.50 | 0.80 | 100 |

1/4

L= Longueur  du mur

Barème:

## 1/    …………………….15PTS

## 2/………………………15PTS

## 3/………………..……..06PTS

## 4/……………..………..O8PTS

## 5/………………………10PTS

## 6/………………………06PTS

2/4

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES² | NOMBRE | DIMENSIONS |  |  |  |  |  | QUANTITES |  |  |  | UNITE | QUANTITES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3/4

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES² | NOMBRE | DIMENSIONS |  |  |  |  |  | QUANTITES |  |  |  | UNITE | QUANTITES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4/4